Factura

|  |  |
| --- | --- |
| ***Número de Factura:*** | ***1911-01*** |
| ***Fecha:*** | ***12 noviembre 2019*** |
| ***Cliente:*** | ***Simplemente Madera*** |
| ***Proyecto:*** | ***Sistema de Producción Integrado*** |
| ***Descripción:*** | **Trabajo Realizado entre Septiembre 2019 y Octubre 2019** |

Durante este periodo, el trabajo fue proporcionado en cuatro áreas.

**Entrenamiento, Implementación y ajustes a los formularios y a los documentos de salidas relacionados a las órdenes de Ventas y a las Órdenes de Trabajos.**

Fue esencial que pudiéramos establecer el uso del Sistema para la creación de las Órdenes de Trabajos. Brindamos varios días de entrenamiento y acompañamiento para cumplir con los tres usuarios claves (Ana, Marjenny y Wilmer). Además, realizamos modificaciones menores al proceso de entrada y al diseño de los documentos de salidas para asegurar que estuvieran a gusto con el sistema.

**Entrenamiento, Implementación y ajustes al módulo de entrada de la hoja de tiempo.**

Instalamos y brindamos capacitación a usuarios relevantes en esta área. Además, modificamos el conjunto de las áreas de trabajos que este equipo deseaba.

**Desarrollo y Evaluación de la pantalla de seguimiento de progreso de Órdenes de Trabajo**

Esta interfaz de usuario brinda el seguimiento del Progreso del Trabajo en Proceso de las OTs, a través de la fábrica. Demostramos la pantalla. Esta debería de brindar un remplazo para una hoja de Excel que esté actualmente en utilización. Estamos entusiasmado para continuar con la implementación en esta área, sin embargo, esto requerirá de alguna capacidad para estar disponible dentro de producción. Una vez en uso, definitivamente ahorrará tiempo de trabajo, pero, para implementar y refinar, se necesitará algo de involucramiento de producción.

**Tareas de Programación Adicional**

Se llevaron a cabo un número de tareas de programación para proporcionar algunas mejoras del sistema.

* Impresión de Etiquetas para los productos terminados.
* La capacidad para vincular a las estructuras de archivos de Podio
* Generación Masiva de números de OT
* Permitir tiempo de almuerzo y de descansos en el módulo de entrada de Hoja de Tiempo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Detalles de Servicio / Producto** | | | | |
| # | Descripción | Unidad | Costo por Unidad | Cant. | Línea Total |
| 1 | Instalación, Capacitación y Modificaciones en el módulo de Ventas y Ordenes de Trabajo | Día | $50.00 | 5 | $250.00 |
| 2 | Instalación, Capacitación y Modificaciones en el módulo de Horas Laborales | Día | $50.00 | 4 | $200.00 |
| 3 | Programación del formulario de Progreso de Producción y evaluación con Producción | Día | $50.00 | 3 | $150.00 |
| 4 | Programación adicional – impresión de etiquetas, vínculo con archivos de Podio, generación de números de OT por mayor, inclusión de hora de almuerzo y pausa | Día | $50.00 | 3 | $150.00 |
| 5 | Elementos requeridos de realtime Framework (cuota 2 de 4) |  | $500.00 | 1 | $500.00 |
|  | Factura Total: | | | | $1,250.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalles de Pago** | |
| Cuenta Bancaria | Cantidad |
| AXEL MIGUEL ROMAN ESPINOZA, , BANPRO, 10022910014464 | $1,250.00 |

***Términos de Pago: Siete días de la Fecha de La Factura***